Universidad Privada del Valle

Facultad de INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA de Sistemas informáticos

Evaluación

PROyecto de sistemas i

INFORME – PROYECTO SGT-001 (PETCOP)

Paralelo: “A”

Integrantes del equipo (Los Capa 8):

Imanol Alejandro Merlo Perez Paton

Jhoel David Barrionuevo Mamani

Ludwing Leonel Cuba Condori

Danilo Alejandro Ariñez Sanchez

Oliver Yassir Paucara Mamani

Docente: Ing. Georgina Aruquipa Gutiérrez

La Paz 10 de septiembre de 2026

Gestión II – 2026

Contenido

1	NOMINACION DEL PROYECTO Y ENFOQUE OPERATIVO	1

2	NOMBRE DEL GRUPO	1

3	CONTRATO DE EQUIPO DE PROYECTO	1

3.1	OBJETIVO DEL CONTRATO	1

3.2	ROLES Y RESPONSABILIDADES	2

4	DEFINICION Y FORMULACION DEL PROBLEMA	3

5	PRODUCT BACKLOG (INVENTARIO DE HISTORIAS DE USUARIO)	3

6	HISTORIAS DE USUARIO DETALLADAS	6

7	ESQUEMA DE PRIORIZACION XP Y ALCANCE	18

# NOMINACION DEL PROYECTO Y ENFOQUE OPERATIVO

Nombre del Proyecto: Sistema Web de Gestión Clínica para la Veterinaria - PetCop

Enfoque y Alcance Estricto del Sistema: Es fundamental aclarar y delimitar que el sistema web PetCop es de uso exclusivo e interno para el personal autorizado de la veterinaria. No está abierto al público general ni a los dueños de mascotas de forma externa.

Las únicas personas que interactúan, operan y tienen acceso al sistema son:

1.	El Recepcionista: Es el rol con mayor carga operativa diaria. Se encarga de dar de alta a los propietarios, registrar a las mascotas y asociarlas, programar, modificar o cancelar las citas veterinarias, y realizar las consultas de control iniciales en la agenda de la clínica.

2.	El Veterinario (Médico): Es el profesional clínico responsable de atender a los pacientes. Utiliza el sistema para registrar las consultas en el expediente clínico digital unificado, supervisar el peso y estado de salud (controles médicos), administrar vacunas, desparasitaciones y prescribir tratamientos o medicamentos específicos.

3.	El Administrador: Es el rol con privilegios de gestión superior y supervisión general. Además de auditar el flujo operativo, se encarga de la gestión de usuarios/médicos, la parametrización del sistema y la generación de reportes estadísticos avanzados por periodos de tiempo (fechas de inicio y fin) sobre el rendimiento y volumen de atenciones de la clínica.

# NOMBRE DEL GRUPO

Los Capa 8 (Código del proyecto: SGT-001)

# CONTRATO DE EQUIPO DE PROYECTO

## OBJETIVO DEL CONTRATO

Establecer formalmente las normas de convivencia, responsabilidades operativas, compromisos de entrega y metas compartidas del equipo "Los Capa 8" para garantizar un desarrollo ordenado y evitar confusiones en los alcances del sistema web PetCop.

## ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Integrante | Rol principal y responsabilidades técnicas |
| --- | --- |
| Imanol Alejandro Merlo Perez Paton | Project Manager / Líder: Coordinación general del equipo, planificación de sprints y unificación de informes. |
| Jhoel David Barrionuevo Mamani | Analista de Sistemas: Levantamiento de requerimientos, diseño de flujos funcionales y especificación de historias de usuario. |
| Ludwing Leonel Cuba Condori | Analista de Sistemas / Especialista en Base de Datos: Arquitectura relacional del sistema, normalización de tablas y optimización del almacenamiento en SQL. |
| Danilo Alejandro Ariñez Sanchez | Tester / QA / Base de Datos: Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales, reporte de incidencias y aseguramiento de calidad. |
| Oliver Yassir Paucara Mamani | Diseñador UX/UI: Conceptualización de interfaces gráficas, maquetación de prototipos y optimización de la experiencia de usuario interno. |

# DEFINICION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

Las clínicas veterinarias de pequeña y mediana escala, como PetCop, operan bajo métodos manuales (libretas, cuadernos y planillas aisladas) que generan pérdida de información, duplicidad de datos y descoordinación entre recepcionistas y veterinarios.

Para solucionar esto, se desarrolla una plataforma web interna de gestión clínica, enfocada estrictamente en automatizar los procesos internos del personal (recepción, atención médica y administración), excluyendo portales externos para clientes o pagos en línea masivos, garantizando así un desarrollo ágil y acotado a los recursos del equipo.

# PRODUCT BACKLOG (INVENTARIO DE HISTORIAS DE USUARIO)

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos de Historia | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar nuevo propietario | Alta | 3 | Iteración 1 |
| HU-02 | Modificar datos del propietario | Media | 2 | Iteración 1 |
| HU-03 | Consultar información de propietarios | Alta | 3 | Iteración 1 |
| HU-04 | Registrar nueva mascota y asociarla a propietario | Alta | 5 | Iteración 1 |
| HU-05 | Modificar datos de la mascota | Media | 2 | Iteración 1 |
| HU-06 | Consultar información de mascotas | Alta | 3 | Iteración 1 |
| HU-07 | Registrar nueva cita veterinaria | Alta | 5 | Iteración 1 |
| HU-08 | Modificar o cancelar cita veterinaria | Media | 3 | Iteración 1 |
| HU-09 | Consultar y mostrar citas programadas | Alta | 3 | Iteración 1 |
| HU-10 | Registrar atención en el historial clínico | Alta | 5 | Iteración 2 |
| HU-11 | Consultar historial clínico del paciente | Alta | 3 | Iteración 2 |
| HU-12 | Registrar controles médicos (peso y estado de salud) | Media | 3 | Iteración 2 |
| HU-13 | Consultar controles médicos anteriores | Media | 2 | Iteración 2 |
| HU-14 | Registrar desparasitación y producto utilizado | Media | 3 | Iteración 2 |
| HU-15 | Controlar fecha de próxima desparasitación | Media | 2 | Iteración 2 |
| HU-16 | Registrar tratamientos y medicamentos indicados | Alta | 5 | Iteración 2 |
| HU-17 | Consultar tratamientos asignados a una mascota | Alta | 3 | Iteración 2 |
| HU-18 | Asociar tratamientos al historial clínico | Alta | 3 | Iteración 2 |
| HU-19 | Generar reporte de consultas realizadas | Media | 5 | Iteración 3 |
| HU-20 | Consultar cantidad de pacientes atendidos | Media | 3 | Iteración 3 |
| HU-21 | Obtener información sobre vacunas registradas | Media | 3 | Iteración 3 |
| HU-22 | Consultar reporte de tratamientos realizados | Media | 3 | Iteración 3 |
| HU-23 | Seleccionar periodo de tiempo para reportes | Alta | 3 | Iteración 3 |
| HU-24 | Generar reportes clínicos globales de mascotas | Media | 5 | Iteración 3 |

# HISTORIAS DE USUARIO DETALLADAS

| HU-01 — Registrar nuevo propietario |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista del veterinario quiero registrar en el sistema - para poder gestionar la información de mis mascotas y sus atenciones veterinarias. | - Prioridad: Alta - Story Points: 3 |
|  | - Tareas: • Diseñar formulario de registro. • Crear modelo Propietario. • Crear formulario de registro. • Validar los datos ingresados. • Guardar propietario en la base de datos. • Mostrar mensaje de confirmación. • Realizar pruebas. |
| - Criterios de aceptación • El propietario debe ingresar nombre completo. • Debe ingresar número de teléfono. • Debe ingresar dirección. • Los campos obligatorios deben validarse. • El sistema no debe permitir registrar datos incompletos. • El sistema debe mostrar una confirmación cuando el propietario sea registrado correctamente. |  |

| HU-02 — Modificar datos del propietario |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista de la veterinaria quiero modificar mis datos personales, para mantener actualizada mi información en el sistema. | - Prioridad: Media - • Story Points: 2 |
|  | • Tareas • Crear pantalla de edición. • Obtener datos del propietario. • Implementar formulario de modificación. • Validar información. • Actualizar datos en la base de datos. • Mostrar mensaje de confirmación. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El propietario debe poder seleccionar su registro. • El sistema debe mostrar sus datos actuales. • Debe poder modificar nombre, teléfono y dirección. • Los datos obligatorios deben validarse. • El sistema debe guardar los cambios correctamente. • Debe mostrar una confirmación después de actualizar los datos. |  |

| HU-03 — Consultar información de propietarios |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista de la veterinaria - quiero consultar la información de los propietarios, para encontrar y verificar sus datos rápidamente. | • Prioridad: Alta • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de consulta. • Crear listado de propietarios. • Implementar búsqueda. • Crear consulta a la base de datos. • Mostrar resultados. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe mostrar una lista de propietarios. • Debe mostrar nombre, teléfono y dirección. • Debe permitir buscar un propietario. • La búsqueda debe mostrar los datos correspondientes. • Si no existen resultados, debe mostrar un mensaje. |  |

| HU-04 — Registrar nueva mascota y asociarla a propietario |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista de la veterinaria quiero registrar mascotas y asociarla a mis datos, - para llevar un registro de su información y atención veterinaria. | • Prioridad: Alta • Story Points: 5 |
|  | • Tareas • Crear modelo Mascota. • Crear relación Propietario-Mascota. • Diseñar formulario. • Implementar selección de propietario. • Validar información. • Guardar mascota. • Probar la asociación entre registros. |
| • Criterios de aceptación • Debe ingresar nombre de la mascota. • Debe ingresar especie. • Debe ingresar raza. • Debe ingresar edad o fecha de nacimiento. • Debe seleccionar un propietario. • Una mascota debe quedar asociada a un propietario. • El sistema debe confirmar el registro. |  |

| HU-05 — Modificar datos de la mascota |  |
| --- | --- |
| - Como propietario o recepcionista de la veterinaria quiero modificar los datos de mi mascota, para mantener actualizada su información. | • Prioridad: Media • Story Points: 2 |
|  | • Tareas • Crear pantalla de edición. • Obtener datos de la mascota. • Crear formulario. • Validar información. • Actualizar registro. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe mostrar los datos actuales. • Se debe poder modificar nombre, raza y otros datos permitidos. • Los datos obligatorios deben validarse. • Los cambios deben guardarse correctamente. • El sistema debe mostrar una confirmación. |  |

| HU-06 — Consultar información de mascotas |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista de la veterinaria quiero consultar la información de las mascotas, para conocer sus datos y propietario. | • Prioridad: Alta • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de consulta. • Crear consulta de mascotas. • Implementar búsqueda. • Mostrar información del propietario. • Probar consultas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe mostrar las mascotas registradas. • Debe mostrar nombre, especie y raza. • Debe mostrar el propietario asociado. • Debe permitir buscar una mascota. • Si no encuentra resultados, debe mostrar un mensaje. |  |

| HU-07 — Registrar nueva cita veterinaria |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista de la veterinaria o veterinario quiero registrar una cita para la mascota para recibir atención veterinaria en una fecha determinada. | • Prioridad: Alta • Story Points: 5 |
|  | • Tareas • Crear modelo Cita. • Diseñar formulario de citas. • Crear relación con Mascota. • Validar fecha y hora. • Guardar la cita. • Evitar datos incompletos. • Realizar pruebas. . |
| • Criterios de aceptación • Debe seleccionarse una mascota. • Debe registrarse la fecha de la cita. • Debe registrarse la hora. • Debe indicarse el motivo de la consulta. • El sistema debe validar que los datos estén completos. • El sistema debe confirmar la cita registrada. |  |

| HU-08 — Modificar o cancelar cita veterinaria |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista de la veterinaria quiero modificar o cancelar una cita, para mantener actualizada mi agenda de atención veterinaria. | • Prioridad: Media • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Crear pantalla de edición. • Implementar modificación de citas. • Implementar cancelación. • Agregar confirmación. • Actualizar estado de la cita. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El usuario debe poder seleccionar una cita. • Debe poder cambiar la fecha. • Debe poder cambiar la hora. • Debe poder cancelar una cita. • El sistema debe solicitar confirmación para cancelar. • Los cambios deben guardarse correctamente. |  |

| HU-09 — Consultar y mostrar citas programadas |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario o recepcionista de la veterinaria quiero consultar las citas programadas,, para conocer las próximas atenciones de las mascotas. | • Prioridad: Alta • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de citas. • Crear consulta de citas. • Ordenar citas por fecha. • Mostrar información de mascota. • Mostrar estado de la cita. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe mostrar las citas programadas. • Debe mostrar fecha y hora. • Debe mostrar la mascota. • Debe mostrar el motivo de la consulta. • Debe diferenciar las citas canceladas. |  |

| HU-10 — Registrar atención en el historial clínico |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero registrar la atención realizada a una mascota, para mantener actualizado su historial clínico. | • Prioridad: Alta • Story Points: 5 |
|  | • Tareas • Crear modelo HistorialClinico. • Crear relación con Mascota. • Diseñar formulario. • Implementar registro de atención. • Validar datos. • Guardar información. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe seleccionarse la mascota. • Debe registrarse la fecha de atención. • Debe registrarse el diagnóstico. • Debe registrarse la observación del veterinario. • La información debe quedar asociada a la mascota. • El sistema debe confirmar el registro. |  |

| HU-11 — Consultar historial clínico del paciente |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero consultar el historial clínico de una mascota, para conocer sus antecedentes médicos antes de atenderla. | • Prioridad: Alta • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de historial. • Crear consulta a la base de datos. • Filtrar por mascota. • Ordenar registros. • Mostrar información clínica. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Criterios de aceptación • Debe poder seleccionarse una mascota. • El sistema debe mostrar sus atenciones anteriores. • Debe mostrar fechas de atención. • Debe mostrar diagnósticos y observaciones. • El historial debe mostrarse ordenado por fecha. |  |

| HU-12 — Registrar controles médicos |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero registrar el peso y estado de salud de una mascota, para realizar seguimiento de su evolución. | • Prioridad: Media • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Crear modelo ControlMedico. • Diseñar formulario. • Crear relación con Mascota. • Validar peso y datos. • Guardar control. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe seleccionarse una mascota. • Debe registrarse el peso. • Debe registrarse la fecha. • Debe registrarse el estado de salud. • El sistema debe validar los datos. • El registro debe quedar asociado a la mascota. |  |

| HU-13 — Consultar controles médicos anteriores |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero consultar controles médicos anteriores, para conocer la evolución de la mascota. | • Prioridad: Meida • Story Points: 2 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de consulta. • Crear consulta de controles. • Filtrar por mascota. • Ordenar por fecha. • Mostrar resultados. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe poder seleccionarse una mascota. • Deben mostrarse los controles anteriores. • Debe mostrarse el peso registrado. • Debe mostrarse la fecha. • Debe mostrarse el estado de salud. |  |

| HU-14 — Registrar desparasitación y producto utilizado |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero registrar la desparasitación de una mascota y el producto utilizado, para mantener actualizado su control sanitario. | • Prioridad: Media • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Crear modelo Desparasitacion. • Diseñar formulario. • Crear relación con Mascota. • Validar datos. • Guardar registro. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe seleccionarse una mascota. • Debe registrarse la fecha. • Debe registrarse el producto utilizado. • Debe registrarse la información necesaria del tratamiento. • El sistema debe confirmar el registro. |  |

| HU-15 — Controlar fecha de próxima desparasitación |  |
| --- | --- |
| - Como recepcionista de la veterinaria quiero conocer la fecha de la próxima desparasitación, para realizar el control sanitario de mi mascota a tiempo. | • Prioridad: Meida • Story Points: 2 |
|  | • Tareas • Agregar campo de próxima fecha. • Crear consulta de fechas. • Implementar cálculo de fechas próximas. • Mostrar información al usuario. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe almacenar la fecha de próxima desparasitación. • Debe mostrar la fecha correspondiente. • Debe indicar cuando la fecha esté próxima. • Debe mostrar información relacionada con la mascota. |  |

| HU-16 — Registrar tratamientos y medicamentos indicados |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero registrar tratamientos y medicamentos para una mascota, para dejar constancia del tratamiento indicado. | • Prioridad: Alta • Story Points: 5 |
|  | • Tareas • Crear modelo Tratamiento. • Crear modelo Medicamento si corresponde. • Diseñar formulario. • Crear relaciones con Mascota e Historial. • Validar información. • Guardar tratamiento. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe seleccionarse una mascota. • Debe registrarse el tratamiento. • Debe registrarse el medicamento cuando corresponda. • Debe registrarse la indicación correspondiente. • Los datos obligatorios deben validarse. • El tratamiento debe quedar asociado a la mascota. |  |

| HU-16 — Registrar tratamientos y medicamentos indicados |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero registrar tratamientos y medicamentos para una mascota, para dejar constancia del tratamiento indicado. | • Prioridad: Alta • Story Points: 5 |
|  | • Tareas • Crear modelo Tratamiento. • Crear modelo Medicamento si corresponde. • Diseñar formulario. • Crear relaciones con Mascota e Historial. • Validar información. • Guardar tratamiento. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe seleccionarse una mascota. • Debe registrarse el tratamiento. • Debe registrarse el medicamento cuando corresponda. • Debe registrarse la indicación correspondiente. • Los datos obligatorios deben validarse. • El tratamiento debe quedar asociado a la mascota. |  |
| HU-17 — Consultar tratamientos asignados a una mascota |  |
| - Como veterinario o recepcionista de la veterinaria quiero consultar los tratamientos asignados a una mascota, para conocer los tratamientos que tiene o tuvo. | • Prioridad: Alta • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de consulta. • Crear consulta de tratamientos. • Filtrar por mascota. • Mostrar información. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe poder seleccionarse una mascota. • El sistema debe mostrar sus tratamientos. • Debe mostrar el tratamiento indicado. • Debe mostrar el medicamento cuando corresponda. • Debe mostrar las indicaciones registradas. |  |

| HU-18 — Asociar tratamientos al historial clínico |  |
| --- | --- |
| - Como veterinario, quiero asociar los tratamientos realizados al historial clínico, para mantener un registro completo de la atención de la mascota. | • Prioridad: Alta • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Crear relación entre Tratamiento e Historial. • Modificar modelo de datos. • Implementar asociación. • Validar registros. • Mostrar tratamiento en historial. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe seleccionarse una mascota. • Debe existir un historial clínico. • Debe poder asociarse un tratamiento. • El tratamiento debe aparecer dentro del historial. • La información debe conservar la fecha correspondiente. |  |
| HU-19 — Generar reporte de consultas realizadas |  |
| - Como administrador o personal veterinario, quiero generar un reporte de las consultas realizadas, para conocer y revisar las atenciones realizadas. | • Prioridad: Media • Story Points: 5 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de reportes. • Crear consulta de datos. • Implementar filtros. • Generar estructura del reporte. • Mostrar resultados. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe obtener las consultas registradas. • Debe mostrar la fecha de cada consulta. • Debe mostrar la mascota atendida. • Debe mostrar información básica de la atención. • El reporte debe poder visualizarse correctamente. |  |

| HU-20 — Consultar cantidad de pacientes atendidos |  |
| --- | --- |
| - Como administrador, quiero consultar la cantidad de pacientes atendidos, para conocer el número de atenciones realizadas en el sistema. | • Prioridad: Media • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Crear consulta de conteo. • Implementar filtros por periodo. • Diseñar pantalla de resultados. • Mostrar cantidad de pacientes. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe contar las mascotas atendidas. • Debe mostrar la cantidad obtenida. • La información debe corresponder a los registros existentes. • Debe poder consultarse según el periodo seleccionado cuando corresponda. |  |

| HU-21 — Obtener información sobre vacunas registradas |  |
| --- | --- |
| - Como propietario o veterinario, quiero consultar las vacunas registradas de una mascota, para conocer su historial de vacunación.. | • Prioridad: Media • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Crear modelo Vacuna si corresponde. • Crear relación con Mascota. • Diseñar pantalla de consulta. • Crear consulta de vacunas. • Mostrar resultados. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • Debe poder seleccionarse una mascota. • El sistema debe mostrar las vacunas registradas. • Debe mostrar la fecha de aplicación. • Debe mostrar el nombre de la vacuna. • Si no existen vacunas, debe mostrar un mensaje. |  |

| HU-22 — Consultar reporte de tratamientos realizados |  |
| --- | --- |
| - Como administrador o veterinario, quiero consultar un reporte de tratamientos realizados, para revisar los tratamientos registrados en el sistema. | • Prioridad: Media • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Diseñar pantalla de reportes. • Crear consulta de tratamientos. • Implementar filtros. • Mostrar resultados. • Validar información. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe mostrar los tratamientos registrados. • Debe mostrar la mascota correspondiente. • Debe mostrar la fecha. • Debe mostrar el tratamiento realizado. • La información debe corresponder a los registros existentes. |  |

| HU-23 — Seleccionar periodo de tiempo para reportes |  |
| --- | --- |
| - Como administrador, quiero seleccionar un periodo de tiempo, para consultar reportes correspondientes a determinadas fechas. | • Prioridad: Alta • Story Points: 3 |
|  | • Tareas • Diseñar controles de fecha. • Implementar selección de periodo. • Validar fechas. • Crear filtros para consultas. • Integrar filtros con reportes. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El usuario debe poder seleccionar una fecha inicial. • Debe poder seleccionar una fecha final. • La fecha inicial no debe ser posterior a la fecha final. • El sistema debe mostrar información correspondiente al periodo seleccionado. • Si no existen datos, debe mostrar un mensaje. |  |

| HU-24 — Generar reportes clínicos globales de mascotas |  |
| --- | --- |
| - Como administrador o veterinario, quiero generar reportes clínicos globales de las mascotas, para consultar información general sobre las atenciones y antecedentes registrados. | • Prioridad: Media • Story Points: 5 |
|  | • Tareas • Diseñar módulo de reportes. • Crear consultas de información clínica. • Integrar información de mascotas. • Integrar historial y tratamientos. • Implementar filtros. • Diseñar presentación del reporte. • Realizar pruebas. |
| • Criterios de aceptación • El sistema debe permitir consultar información de diferentes mascotas. • Debe mostrar información clínica registrada. • Debe mostrar las atenciones realizadas. • Debe mostrar tratamientos registrados. • Debe permitir aplicar filtros cuando corresponda. • El reporte debe mostrar información clara y organizada. |  |

# ESQUEMA DE PRIORIZACION XP Y ALCANCE

●	P1 - Esenciales (MVP): Módulos operativos básicos manejados por el recepcionista y administrador (Propietarios, Mascotas, Citas).

●	P2 - Importantes: Módulos clínicos exclusivos para el médico veterinario (Historiales, Controles, Desparasitaciones, Tratamientos).

●	P3 - Deseables: Módulos analíticos y reportes globales para la administración de la clínica.